山东舜德实业有限公司

JCOE直缝双面埋弧焊管

商

业

计

划

书

2012年9月

- 保密须知

本商业计划书属商业机密，所有权属于本公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目，请将本报告完整退回；2）在没有取得本公司的书面同意前，收件人不得将本商业计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有商业机密资料。

本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

目录

1.　　产品背景

2.    产品基本概述

2.1     油气管线管概述

2.2     结构管概述

2.3    JCOE工艺流程概述

3.    产品竞争优势

3.1     产品供应市场分析

3.2     产品需求市场分析

3.3     主要辅助原材料

4.    投资环境背景

4.1     山东开发政策

4.2     山东概况

4.3     山东泗水投资环境概述

5.    投资建厂计划

5.1     基本的股份组成筐架

5.2     董监事会的人员组合

5.3     经营团队

5.4     建厂规模及预算

6.    营收预估

6.1     营业目标

6.2     营业收益

6.3     财务预估

7     结论

1、产品背景

随着国民经济的快速发展，我国油气输送管道建设也进入了前所未有的大发展时期。管线建设需要的大口径焊接钢管有直缝埋弧焊管和螺旋埋弧焊管两大类。我国在一、二类地区使用螺旋埋弧焊管，在三、四类地区使用直缝埋弧焊管。海洋石油工业主要使用直缝埋弧焊管。在我国大口径焊接管线中，直缝埋弧焊管约占30~50%，其余为螺旋埋弧焊管。至少未来十年内中国仍将处于敷设大口径（直径406mm 以上）各类油气管道的高峰期，平均每年用于油气长输管线的大口径直缝焊管约300万吨。直缝埋弧焊管除用作管线管外，也可用于结构管，如海上钻井平台采用相当比例的大中口径结构钢管。

“十二五”规划提出，“加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。”未来五年，将基本形成以中俄、中哈、中缅三个能源通道炼化产业带，以及环渤海、长三角、珠三角3个炼油集聚区为主题的“三带三圈”炼化产业发展新格局，到2015年，全国一次原油加工能力达6亿吨，成品油年产量达3.1亿吨。目前，我国已初步形成“北油南运“、“西油东进”、“西气东输”、“海气登陆”的油气输送格局，国内大口径、长距离的油气管道，已分布在东北、华北、华东、西南等地，基本上形成了横贯东西、贯穿南北管道运输网络。中国油气管道长度已达7万千米，未来5年，还将新建约5万千米。据初步测算，油气管线建设共需约3500亿元投资，其中，天然气管道建设需2500亿元，成品油管道需500亿元，原油管道需500亿元。这为管线管的发展提供了新的发展机遇。

- 产品基本概述

产品方案以管线管为主，主要用于油气输送、LNG输送，同时考虑海洋、社会市场的部分结构钢管。

产品规格：钢管外径：Φ406mmΦ～Φ1422mm钢管壁厚：8mm～50mm  X80钢级最大壁厚为28.6mm钢    级：max.X80钢管长度：8m～12.2m执行标准：API SPEC5L、ISO3183、GB/T9711及其他国际、国内标准和用户附加技术要求。

2.1 油气管线管概述

根据国家“十二五”发展规划，中国将加快油气干线管网和配套设施的规划建设，逐步完善全国油气管线网络，建成西油东送、北油南运成品油管道，西气东输二线、三线管道及陆路进口油气管道、LNG管道。根据规划，我国的原油管网、成品油管网以及天然气管网的大力建设将构成一幅横跨大陆东西、连结沿海、纵贯南北的输送管道框架。未来5～10 年仍将是我国油气管道建设的高峰期， 油气管网将逐步完善，预计2011～2015年将建设管道总长度约为8万千米以上。这必然为我国制管行业的发展提供可靠的保障和难得的机遇。表2-2和表2-3分别按照投资主体和管道主要输送介质预测2011～2015年我国管道建设的里程规划。

表2-2   按投资主体预测2011-2015年管道建设     单位：万千米

|  | 中石油 | 中石化 | 中海油 | 地方政府 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 8 |
| 天然气 | 3 |  |  |  |  |
| 成品油 | 1.4 |  |  |  |  |
| 合计 | 5 |  |  |  |  |

表2-3  按主要介质预测2011-2015年管道建设     单位：万千米

| 序号 | 介质 | 里程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 0.8 |
| 2 | 天然气 | 4 |
| 3 | 成品油 | 2.8 |
| 4 | 新能源 | 0.14 |
| 5 | 海洋 | 0.26 |
| 6 | 合计 | 8 |

天然气管道建设是未来几年管线管的重点。天然气具备洁净低碳、安全稳定、资源丰富等诸多优点，大力发展天然气有利于国家节能减排以及能源安全， 但目前天然气在全国能源消费中的比重仅为3.30%， 即便到2015 年也仅能达到8%左右， 远低于全球24%的平均水平。因此我们天然气的开发利用仍有很大的发展空间，造成“十二五” 全国油气输送管需求大增长已成定局。根据2011 年全国能源工作会议的消息显示：2015 年全国天然气消费量初步规划为2 600 亿立方米，其中国产1 700 亿立方米， 净进口900 亿立方米； 而2010 年全国天然气消费量是1 000 亿立方米， 其中国产950 亿立方米， 净进口50 亿立方米。“十二五” 期间，我国将形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供应格局，见图2-2。

图2-2 我国天然气供应格局图

西气东输二线工程主线已经完成，但支线仍在进行中，如香港支线、平泰支线、豫东支线、金昌支线、轮南支线等，管线管需求量约210万吨。十二五期间重点建设的西气东输三线工程，与西气东输二线一样，西气东输三线的气源来自中亚，管道首站西起新疆霍尔果斯，途经甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、广东等省区，东达末站广东省韶关，设计年输气能力300亿立方米。专家预测西气东输三线工程的管道用量总需求在400万吨以上。

根据国家发展战略规划，2020～2050年期间，我国天然气可采资源总量有望达到22万亿立方米，天然气产量2020年将到l 700亿立方米，2030年有望达到2500亿立方米，超过石油。据有关专家测算，我国的天然气年消耗量将以15%的速度上升，到2030年，我国的天然气消耗量将由现在的450亿立方米/年增加至3000亿立方米/年。未来10年内，我国合计将建设8万千米的天然气管道，平均每年需要敷设近8000千米，每年仅敷设天然气管道所需的钢材就将达到600万吨，其中直缝埋弧焊管在300万吨以上。可以预见，我国天然气管道建设将持续一个相当长的时期。

随着管道输送压力的不断提高，油气输送钢管也相应迅速向高钢级方向发展。在国际发达国家，20世纪60年代一般采用X52钢级，70年代普遍采用X60至X65钢级，90年代开始以X70为主。随着国内输气管的延长和要求压力的提高，近年来X80已经发展为主流管线钢。

2.2 结构管概述

近5年来，我国在大直径、厚壁、高钢级直缝埋弧焊管的应用领域，吸收引进了国外钢管结构建筑和港口海工装备的先进设计理念，重视发展重型钢管结构，除了将其应用于建筑领域外，又成熟地运用于港口海工装备领域，在钢结构领域，形成一个新的分支——重型钢管结构。

我国近年各地大型场馆、候机楼、车站、高层建筑、桥梁、码头建设如火如荼，焊管在各种建筑工程项目中也得到大量应用。例如广州电视塔、长春体育馆、上海体育馆、虹口体育馆、广州体育馆、首都机场新航站楼、成都双流机场新航站楼、广州新白云机场航站楼、沈阳桃仙机场、济南遥墙国际机场等，这些大型工程每个工程动辄都需要上万吨的焊管，焊管在建筑结构方面的大量应用，无疑也是近十几年来我国焊管工业发展中的一个亮点。其中大口径厚壁钢管有较大的应用比例，JCOE工艺是最佳生产方式之一。

（1）超高层建筑钢管结构

典型应用是亚洲最高钢管结构建筑广州新电视塔，该塔地上37层、地下3层，高610m(塔身454m+天线桅杆156m)，塔体主要钢管结构的规格和钢材牌号见表2-4。

表2-4  塔体主要钢管结构的规格和钢材牌号

（2）大跨度空间钢管结构建筑

大跨度空间钢管结构建筑主要有火车站台、体育会展场馆等。上海世博会中国馆建筑钢结构总质量为22000吨，主要钢管结构总质量4000吨材质为Q345B，其中埋弧直缝焊管2800吨，规格为φ406～750mm，壁厚35mm。

近6年来，我国高速铁路建设已进入快速发展时期，大约近200个火车站台要重新建造，估计需求钢管200万吨。

（3）特高压输电线路钢管铁塔

钢管塔比角钢塔节省20%左右的钢材。国内首条商用1000kV高压交流电网“淮南—上海”工程采用双回路设计，总长656千米，该线路钢管塔全高93.6m，呼高48m，塔体质量132吨，主要采用高频直缝焊管和双面直缝埋弧焊管，采购量约20万吨，。其中Φ89～Φ406mm 约10 万吨，Φ426 ～Φ965mm约10 万吨，壁厚最大22mm, 牌号分别为Q 235B和Q345B。

（4）海上钻井平台用钢管结构

海上巨型浮吊船是海上油气田开采等海上工程的紧俏装备，8000吨全回转单臂浮吊船，全长241m，宽50m，型深20.4m，相当于一个足球场的面积，总重64110吨。起重吊臂采用钢管规格分别为Φ850mm×30mm，Φ650mm×24mm和Φ550mm×20mm，材质为Q690E。一条8000t浮吊船用钢管4000t左右。我国海上重工著名企业近25家，据不完全统计平均每年消耗重型钢管约300万吨。

2.3 JCOE工艺流程概述

本生产线采用JCOE工艺，扩径采用机械扩径，同时配备连续预焊和内外焊接装置及必要的检验装置主要生产流程说明：

主要工艺流程简述：

（1）电磁吊上料：利用电磁吊将原料钢板吊至受料辊道上，人工检查并在钢板两端焊接引熄弧板；

（2）板探：用来制造大口径埋弧焊直缝钢管的钢板进入生产线后，首先进行全板超声波检验；

（3） 铣边：通过铣边机对钢板两边缘进行双面铣削，使之达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状；

（4）. 预弯边：利用预弯机进行板边预弯，使板边具有符合要求的曲率；

（5）. 成型：在JCO成型机上首先将预弯后的钢板的一半经过多次步进冲压，压成"J"形，再将钢板的另一半同样弯曲，压成"C"形，最后形成开口的"O"形

（6）. 预焊：使成型后的直缝焊钢管合缝并采用气体保护焊（MAG）进行连续焊接；

（7）. 内焊：采用纵列多丝埋弧焊（最多可为四丝）在直缝钢管内侧进行焊接；

（8）. 外焊：采用纵列多丝埋弧焊在直缝埋弧焊钢管外侧进行焊接；

（9）. 超声波检验Ⅰ：对直缝焊钢管内外焊缝及焊缝两侧母材进行100%的检查；

（10）. X射线检查Ⅰ：对内外焊缝进行100%的X射线工业电视检查，采用图象处理系统以保证探伤的灵敏度；

（11）. 扩径：对埋弧焊直缝钢管全长进行扩径以提高钢管的尺寸精度，并改善钢管内应力的分布状态；

（12）. 水压试验：在水压试验机上对扩径后的钢管进行逐根检验以保证钢管达到标准要求的试验压力，该机具有自动记录和储存功能；

（13）. 倒棱：将检验合格后的钢管进行管端加工，达到要求的管端坡口尺寸；

(14 ). 超声波检验Ⅱ：再次逐根进行超声波检验以检查直缝焊钢管在扩径、水压后可能产生的缺陷；

(15). X射线检查Ⅱ：对扩径和水压试验后的钢管进行X射线工业电视检查和管端焊缝拍片；

(16). 管端磁粉检验：进行此项检查以发现管端缺陷；

(17). 防腐和涂层：合格后的钢管根据用户要求进行防腐和涂层。

3.    产品竞争优势

- 整个工程委托中国钢研科技集团有限公司（原钢铁研究总院）总包，其在钢管领域的生产工艺技术和工程总包方面经验丰富，先进的管理、成熟的技术以及优秀的团队可为该项目的顺利实施提供良好的保证。

- 国内具有宽厚板生产能力的钢铁公司主要是宝钢、鞍钢、首钢、南钢、舞钢、安钢等。已经开发了X70、X80管线钢板。到2011年底，我国约有中厚板机组70余套，其中3m板宽以上的40余套，我国宽厚板生产能力已经严重过剩，本项目原材料有充分保证。

- 本项目立足国内油气输送管，开拓结构管市场，长远瞄准海外市场，有充分市场保证。

- 为保证焊接质量，该项目拟采用具有来料检测、钢板自动对中、钢板波浪铣削仿形等功能的先进铣边机。

- 单边压制力2500t，采用进口数控技术的预弯机的选用，具有自动送料、自动对中、预弯成形和自动出料等多种功能，能连续高效地生产大直缝管的钢板预弯。

- 选用5200t具有自动送料、折弯成形、旋转管坯和自动出料等多种功能的数控成形机，数控系统和液压伺服系统均选用进口著名厂商，从而保证产品的生产效率和生产质量。

- 预焊机、内外焊机均选用林肯的Powerwave®数控电源，焊接、停止、重设参数、运行、焊接试验模式、改变焊缝形状等都只需转动旋钮完成。除具有传统埋弧焊电源特性外，还具有更高的熔敷率、更好的熔深控制、更快的焊接电弧反馈和控制速度。

- 针对目标产品管线管，本生产线还将配置进口扩径机，其特点为：扩径位置精确控制、单独的矫直装置、夹持小车高度自动调整、套筒拉杆专利连接技术等。该厂商为国内多家油气管线管生产线提供了扩径机。

3.1 产品供应市场分析

- 国外市场供应现状分析

国际上直缝埋弧焊管企业主要分布在欧美和亚洲的日本、韩国、印度等国家，总生产能力约1000万吨/年。

欧洲和日本的机组多为UOE机组，建设时间较早，技术力量强，生产水平高。韩国有RBE机组。印度是近年发展较快的国家，主要机组为JCOE机组。欧美和日本基本不再建设新的直缝埋弧焊管机组，已建的机组也处于逐步淘汰的过程。新型发展国家或能源资源国家，还在发展直缝埋弧焊管生产。整体上，国际市场供应能力将维持1000万吨/年的能力。

2） 国内市场供应现状分析

目前国内已投产的大口径直缝焊管生产线见下表2-1。总设计能力171万吨/年，主要生产管线管、结构管和低压流体管。其中中石油系统、宝钢的机组技术装备水平较高。考虑到这些机组的装机水平和运行状况，供应高品质管线管的能力约为140万吨/年。

表2-1 国内大口径直缝焊管生产线

| 序 号 | 企业名称 | 成型 方式 | 产品规格 |  |  | 最高 钢级 | 设计产能 | 投产 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外径/mm | 壁厚/mm | 长度/m |  | 万吨/年 |  |
| 1 | 番禺珠江钢管 有限公司 | UOE | Φ508～1118 | 6.4～25.4 | 8～12.2 | X70 | 20 | 2001 |
|  |  | JCOE | Φ406～1422 | 6.4～50.8 | 6.4～12.8 | X100 | 12 | 2007 |
| 2 | 巨龙钢管有限公司 | JCOE | Φ406～1422 | 6.4～26.4 | 8～12.2 | X80 | 12 | 2002 |
| 3 | 江苏玉龙钢管 有限公司 | JCOE | Φ406～1422 | 6.4～50.8 | 6.4～12.8 | X100 | 12 | 2007 |
|  |  | JCOE | Φ406～813 | 6～40 | 6～12.2 | X80 | 8 | 2008 |
|  | 辽阳钢管有限公司 | UOE | Φ406～1422 | 6.4～31.8 | 8～18 | X80 | 30 | 2007 |
| 5 | 宝钢股份宝钢分公司 | UOE | Φ508～1422 | 6～40 | 6～18.3 | X100 | 50 | 2008 |
| 6 | 宝世顺钢管有限公司 | JCOE | Φ508～1422 | 6～36 | 6～12.2 | X100 | 15 | 2009 |
| 7 | 巨龙钢管南京分公司 | JCOE | Φ508～1422 | 6～40 | 8～12.2 | X120 | 12 | 2009 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 171 |  |

- 产品市场需求分析

- 1 国外目标市场需求分析

随着中国石油企业“走出去”战略的实施，中国石油企业在海外的合作区块和油气产量不断增加，海外份额油田或合作区块的外输原油管道也得到了发展。未来10年是中国管道工业的黄金期，建设的中俄输气管线、内蒙古苏格里气田开发后将兴建的苏格里气田外输管线、吐库曼和西西伯利亚至中国的输气管线、中缅油气管道等，不仅为中国，也为世界管道业提供了发展机遇。

以中国海洋石油总公司（以下简称“中海油”）为例，通过大力开发海外市场，国际工程量大幅增加。图2-1为中海油在国际市场的开发项目分布图，通过此图地域分析我们可以看出，本项目的管道基地的建设可以为中海油海外油气田的开发提供保证。仅在伊朗的彩虹项目中海管就有110千米。通过中海油总体规划和市场分布，可以预算在未来5年内其在海外的海管接近1300千米。

图2-1中海油在国际市场的开发项目分布图

- 2 国内市场需求分析

- 2.1 管线管市场

根据国家“十二五”发展规划，中国将加快油气干线管网和配套设施的规划建设，逐步完善全国油气管线网络，建成西油东送、北油南运成品油管道，西气东输二线、三线管道及陆路进口油气管道、LNG管道。根据规划，我国的原油管网、成品油管网以及天然气管网的大力建设将构成一幅横跨大陆东西、连结沿海、纵贯南北的输送管道框架。未来5～10 年仍将是我国油气管道建设的高峰期， 油气管网将逐步完善，预计2011～2015年将建设管道总长度约为8万千米以上。这必然为我国制管行业的发展提供可靠的保障和难得的机遇。表2-2和表2-3分别按照投资主体和管道主要输送介质预测2011～2015年我国管道建设的里程规划。

表2-2   按投资主体预测2011-2015年管道建设     单位：万千米

|  | 中石油 | 中石化 | 中海油 | 地方政府 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 8 |
| 天然气 | 3 |  |  |  |  |
| 成品油 | 1.4 |  |  |  |  |
| 合计 | 5 |  |  |  |  |

表2-3  按主要介质预测2011-2015年管道建设     单位：万千米

| 序号 | 介质 | 里程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 0.8 |
| 2 | 天然气 | 4 |
| 3 | 成品油 | 2.8 |
| 4 | 新能源 | 0.14 |
| 5 | 海洋 | 0.26 |
| 6 | 合计 | 8 |

天然气管道建设是未来几年管线管的重点。天然气具备洁净低碳、安全稳定、资源丰富等诸多优点，大力发展天然气有利于国家节能减排以及能源安全， 但目前天然气在全国能源消费中的比重仅为3.30%， 即便到2015 年也仅能达到8%左右， 远低于全球24%的平均水平。因此我们天然气的开发利用仍有很大的发展空间，造成“十二五” 全国油气输送管需求大增长已成定局。根据2011 年全国能源工作会议的消息显示：2015 年全国天然气消费量初步规划为2 600 亿立方米，其中国产1 700 亿立方米， 净进口900 亿立方米； 而2010 年全国天然气消费量是1 000 亿立方米， 其中国产950 亿立方米， 净进口50 亿立方米。“十二五” 期间，我国将形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供应格局，见图2-2。

图2-2 我国天然气供应格局图

西气东输二线工程主线已经完成，但支线仍在进行中，如香港支线、平泰支线、豫东支线、金昌支线、轮南支线等，管线管需求量约210万吨。十二五期间重点建设的西气东输三线工程，与西气东输二线一样，西气东输三线的气源来自中亚，管道首站西起新疆霍尔果斯，途经甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、广东等省区，东达末站广东省韶关，设计年输气能力300亿立方米。专家预测西气东输三线工程的管道用量总需求在400万吨以上。

根据国家发展战略规划，2020～2050年期间，我国天然气可采资源总量有望达到22万亿立方米，天然气产量2020年将到l 700亿立方米，2030年有望达到2500亿立方米，超过石油。据有关专家测算，我国的天然气年消耗量将以15%的速度上升，到2030年，我国的天然气消耗量将由现在的450亿立方米/年增加至3000亿立方米/年。未来10年内，我国合计将建设8万千米的天然气管道，平均每年需要敷设近8000千米，每年仅敷设天然气管道所需的钢材就将达到600万吨，其中直缝埋弧焊管在300万吨以上。可以预见，我国天然气管道建设将持续一个相当长的时期。

随着管道输送压力的不断提高，油气输送钢管也相应迅速向高钢级方向发展。在国际发达国家，20世纪60年代一般采用X52钢级，70年代普遍采用X60至X65钢级，90年代开始以X70为主。随着国内输气管的延长和要求压力的提高，近年来X80已经发展为主流管线钢。

- 2.2 结构管市场

近5年来，我国在大直径、厚壁、高钢级直缝埋弧焊管的应用领域，吸收引进了国外钢管结构建筑和港口海工装备的先进设计理念，重视发展重型钢管结构，除了将其应用于建筑领域外，又成熟地运用于港口海工装备领域，在钢结构领域，形成一个新的分支——重型钢管结构。

我国近年各地大型场馆、候机楼、车站、高层建筑、桥梁、码头建设如火如荼，焊管在各种建筑工程项目中也得到大量应用。例如广州电视塔、长春体育馆、上海体育馆、虹口体育馆、广州体育馆、首都机场新航站楼、成都双流机场新航站楼、广州新白云机场航站楼、沈阳桃仙机场、济南遥墙国际机场等，这些大型工程每个工程动辄都需要上万吨的焊管，焊管在建筑结构方面的大量应用，无疑也是近十几年来我国焊管工业发展中的一个亮点。其中大口径厚壁钢管有较大的应用比例，JCOE工艺是最佳生产方式之一。

（1）超高层建筑钢管结构

典型应用是亚洲最高钢管结构建筑广州新电视塔，该塔地上37层、地下3层，高610m(塔身454m+天线桅杆156m)，塔体主要钢管结构的规格和钢材牌号见表2-4。

表2-4  塔体主要钢管结构的规格和钢材牌号

（2）大跨度空间钢管结构建筑

大跨度空间钢管结构建筑主要有火车站台、体育会展场馆等。上海世博会中国馆建筑钢结构总质量为22000吨，主要钢管结构总质量4000吨材质为Q345B，其中埋弧直缝焊管2800吨，规格为φ406～750mm，壁厚35mm。近6年来，我国高速铁路建设已进入快速发展时期，大约近200个火车站台要重新建造，估计需求钢管200万吨。

（3）特高压输电线路钢管铁塔

钢管塔比角钢塔节省20%左右的钢材。国内首条商用1000kV高压交流电网“淮南—上海”工程采用双回路设计，总长656千米，该线路钢管塔全高93.6m，呼高48m，塔体质量132吨，主要采用高频直缝焊管和双面直缝埋弧焊管，采购量约20万吨，。其中Φ89～Φ406mm 约10 万吨，Φ426 ～Φ965mm约10 万吨，壁厚最大22mm, 牌号分别为Q 235B和Q345B。

（4）海上钻井平台用钢管结构

海上巨型浮吊船是海上油气田开采等海上工程的紧俏装备，8000吨全回转单臂浮吊船，全长241m，宽50m，型深20.4m，相当于一个足球场的面积，总重64110吨。起重吊臂采用钢管规格分别为Φ850mm×30mm，Φ650mm×24mm和Φ550mm×20mm，材质为Q690E。一条8000t浮吊船用钢管4000t左右。我国海上重工著名企业近25家，据不完全统计平均每年消耗重型钢管约300万吨。

3.2   主要原材料、燃料供应

一）主要原材料供

主要原材料的品种与年需求量

钢板技术要求如下：

钢板宽度：       1274～4470mm

钢板厚度：       8～50 mm

钢级：           Max.X80

钢板长度：       Max.12200 mm

钢板重量：       Max.20.6t

钢板年需求量：   155130 t

二） 原材料来源与运输方式

生产线采用的原料为定尺单张中厚板钢板，国内供货商有宝钢、首钢、鞍钢、舞钢、南钢、安钢、沙钢等。国外生产商以日本、韩国为主。中厚板产能过剩、资源丰富，能很好满足本项目原料供应。采取火车和汽运方式，总运入量约为 16万吨/年。

（二）主要辅助原材料

1 主要辅助原材料的品种与年需求量

焊丝年需求量：    525 吨

焊剂年需求量：    495 吨

2 主要辅助原材料的供应与运输方式

生产的辅助材料主要为焊丝、焊剂。国产焊丝和焊剂完全能够满足目前生产

需求，其它辅助材料如氧气、乙炔等直接在市场上购买。泗水县的交通运输非常

方便，辅助原材料则可以选择铁路、公路运输。

4.    投资环境背景

4.1     山东开发政策

一、推进工业结构优化升级,增强产业核心竞争力

1、　工业是山东省经济的重要支柱,是产业结构调整的重点。必须坚持走新型工业化道路,大力实施高端高质高效产业发展战略,深入推进产业调整振兴,加快构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系,抢占产业发展制高点,促进工业由大变强。

2、改造提升传统产业。重点是优化结构,提高技术含量和加工深度,增强配套能力,拉长产业链条,形成新的发展优势。实施传统产业改造升级工程,用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,增强新产品开发能力和品牌创建能力,以增量优化带动存量调整,以先进产能替代落后产能。做强做大先进装备制造业,重点发展汽车及零部件、船舶与海洋工程装备、机床、农用机械、工程机械、电工电器、行业专用设备等产业,巩固扩大市场占有率。调整优化原材料产业,提高钢铁、冶金、化工、建材等基础原材料产业发展水平,推动产业发展由中低端向高端延伸。

3、推动产业集中集约集聚发展。把集中集约集聚发展作为提高产业核心竞争力的有效途径,着力解决产业规模优势不突出、配套能力不强的问题。实施产业集群壮大工程,发展壮大一批优势产业集群,支持拥有自主知识产权、核心竞争力强、具有国际影响力的大企业集团加快发展,引导中小企业向“专、精、特、新”方向发展。科学规划,合理引导企业兼并重组,加大钢铁、机械、化工、煤炭、港口等领域的资源整合力度,优化组织结构、合理配置资源,提高产业集中度、分工层次和整体竞争力。引导区域重点产业集聚发展,大力实施质量兴省和名牌战略,巩固已有基础,新打造一批中国名牌、驰名商标和山东名牌,建设一批优质产品生产和出口基地,提升山东产品的影响力、竞争力和市场占有率。推动信息化和工业化深度融合,加强重要信息系统建设,全面提高信息化水平。进一步突出重点,办好经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区、保税港区等各类园区,充分发挥其辐射带动作用,制定支持园区转型升级和扩大开放的政策措施,探索跨区域合作开发的有效途径和模式,引导生产要素向园区聚集,吸引创新成果在园区转化,提高投资质量和产出效益,使各类园区成为带动区域经济发展的主导区、调整产业结构的先行区和率先转变经济发展方式的示范区。

4、提高工业经济效益和创税能力。把提高工业发展质量和效益、增加财税收入作为重要取向和考核依据,引导各级牢固树立经济发展的效益导向,把结构调整与财源建设有机结合起来,制定完善财税、金融和用地等政策,推动社会资金更多投向创造优质财源的产业和项目,支持利税大户、创税效益好的中小企业加快发展。鼓励企业深挖潜力,向管理要效益、向改革要效益、向创新要效益,创造更多利税收入。

二、扩大规模与提高水平并重,促进行业发展

1、优化服务业发展环境。建立公开、规范、透明的市场准入标准,破除市场竞争性行业垄断经营的局面,降低服务业企业市场准入门槛。调整税费和土地、水、电等要素价格政策,鼓励支持大型工业企业和民营企业投资服务业领域,引导社会资金投入服务业关键领域和薄弱环节。加快推进事业单位改革和服务业综合改革试点,支持企业主辅业分离,探索服务业扩大对外开放、加快发展的新机制。

2、提高对外开放水平。深入实施互利共赢的开放战略,在全球范围整合资源、布局产业链,增强国际竞争力和抗风险能力。提高对外贸易质量和效益。优化出口贸易结构,推进加工贸易转型升级,重点发展金融保险、信息服务等资本、技术和知识密集型服务贸易。优化进口贸易结构,扩大关键装备、国内短缺的重要能源和资源性产品进口,限制高能耗、高污染产品进口,严防疫病疫情传入。进一步扩大利用外资。坚持积极招商引资,全面提升利用外资的质量、效益和水平。把利用外资与结构调整结合起来,更多吸引跨国公司及全球行业领先企业战略投资,引导外资投向高端制造业、高新技术产业、战略性新兴产业和现代服务业。坚持利用外资与区域经济协调发展相结合,促进东部地区利用外资结构优化升级,支持中西部地区加快完善承接产业转移的基础和环境,增强引资和配套能力。全方位拓展对外经贸合作领域,加快在基础设施、产业发展、资金融通、科技创新、人才培养、投资贸易便利化等方面的对接融合。优化“走出去”战略布局,创新对外投资和合作方式,支持企业在研发、生产、销售、资源等方面开展国际化经营。

3、实施“十二五”规划,抓好各项任务落实,要充分发挥党的领导核心作用,加强和改进党对经济社会发展的领导,充分调动各方面的积极性,形成推动经济社会发展的强大力量。坚决贯彻中央宏观调控政策。更加自觉地把山东发展放在全国大局中来谋划和推进,切实增强大局意识和责任意识,紧密联系山东实际,坚定不移地贯彻落实中央宏观调控的各项决策和政策。认真学习中央“十二五”规划《建议》,深刻理解和充分认识我国“十二五”发展的目标任务和基本要求,做到思想上高度统一,行动上高度自觉。

4.2  山东概况

山东，古为齐鲁之地，位于中国东部沿海、黄河下游、京杭大运河的中北段，西部连接内陆，从北向南分别与河北、河南、安徽、江苏四省接壤；中部高突，泰山是全境最高点；东部山东半岛伸入黄海，北隔渤海海峡与辽东半岛相对、拱卫京津与渤海湾，东隔黄海与朝鲜半岛相望，东南则临靠较宽阔的黄海、遥望东海及日本南部列岛。山东历史悠久，是中国文化的源头和中华民族的重要发祥地之一。世界十大文化名人之首的孔子及其儒家思想就诞生在这里。山东经济发达，对中国内地经济的贡献有九分之一强，综合经济实力居全国省份前三位。

在山东,70%石油和99%天然气,正由这条地下长龙输送。平均每分钟就有110吨原油、1万立方天然气,从这条地下大动脉中奔涌而过。山东是仅次于黑龙江的第二大油气生产省份,年炼油能力已达9000多万吨,年消费成品油近2000万吨、天然气60亿方。“油气生产大省、炼油化工大省、油气消费大省,决定了山东是油气管道大省。”山东省短短几年,山东油气管道就从2000余公里猛增到1万公里,且以每年1000公里速度生长。随着“蓝黄”两大战略推进,供应“能源血液”任务更重,管道建设面临再提速。

4.3  山东泗水投资环境概述

1、公司地理位置

泗水县位于山东省中南部。泰沂山区南麓，北纬35°28′-35°48′，东径117°5′-117°35′之间。县界东靠平邑，西接曲阜，南临邹城，北连新泰，西北与宁阳搭界。县境东西最大横距46公里，南北最大纵距40.6公里，总面积1118平方公里。历史悠久,交通便利，气候宜人，东临沂蒙与大海相连，西邻孔子故里曲阜，南峙孟子家乡邹城，北临五岳之尊泰山。是泗河文化的发祥地，历史悠久。山清水秀，四季分明，气候宜人，素有海岱明珠之称。暖温带季风气候。年平均气温13.4°C，平均降水量760mm，全年日照百分率52%，相对湿度65%，无霜期200天。境内交通便利。日菏铁路、327国道国道、日菏高速公路横贯东西，034省道纵穿南北，东连日照海港，西接京福高速公路、济宁机场，形成立体交通网络。

2、地形、地质、地貌

泗水县位于山东省的中南部，泰沂山区南麓。北纬35°28'-35°48',东经117°5'-117°35'。其东靠平邑、西接曲阜、南临邹城市、北连新泰、西北与宁阳搭界，县城位于县境中部偏西，行政上隶属济宁市。泗水县交通便利，四通八达。兖石铁路、岚兖公路横贯全境，日菏高速、京沪高速、京福高速将泗水县包于其间，县乡公路成网。

泗水在大地构造上属5级构造单元一泗水单断凹陷。汶泗大断裂中段经过泗水县。由于燕山活动的影响，岩浆活动虽不甚剧烈，但断层较发育，汶泗断层派生的一些断裂呈放射状。区内自太古界、古生界，到中生界、新生界地层均有分布。境内地貌类型多样，大地貌属泰山群沂蒙边缘，中地貌属鲁中南丘陵山区。全县山丘众多。北部风仙山最高，海拨608米；南部长峰峪山次之，海拨574.3米；中部是河谷平地,形成南北高，中部低,由东向西倾斜的地势.根据地质水文特点,全县划为4个地貌区：泗北低山区、泗北丘陵区、河谷平地、泗北低山丘陵区。厂址为河谷平地地段区。

3、地表水系

泗水县境内河流属准河水系，多东西流向，共33条，境内总长412.4Km，流域面积1015.54Km2。

青界水库是一座以防洪灌溉为主、兼顾水产养殖的小型水库，流域面积13.83Km2，校核洪水位207.93m，总库容414万m3，兴利水位205.9万m3，死水位194.57m，死库容5万m3，涉及灌溉面积6000亩。

龙湾套水库位于泗河支流济河上游6公里处，1958年开工建设，1960年2月竣工，控制流域面积143平方公里，总库容0.52亿立方米，兴利库容0.353亿立方米。是一座以防洪、灌溉为主，兼有发电、水产养殖等综合利用的中型水库。

泗河是县境内唯一大河，源头位于泗水县东部泉林镇，东高西低，由东向西顺流而下，河水平均流量约5.5万t/d天，特殊干旱情况下，全年枯水期断流时间最多为一个月。

4、气候气象与地震

泗水县地处暖温带大陆性气候区，气候具有四季分明﹑光照充足﹑雨热同季﹑降水集中﹑无霜期长﹑偶有灾害等特点。

光照：该地区年平均日照时数为2424.10小时，日照百分率为59%，其中五月份日照时数最多，二月日照时数最少。

气温：该地区多年平均气温为13.6ºC，多年极端最高温度为41.00ºC，多年极端最低气温-19.3ºC，一月份最低平均气温-13.40ºC，七月份最高平均气温35.7ºC，日温差11.1ºC。

降水：该地区多年平均降雨量为683.10mm，多年年最大降雨量为1179.3mm ，多年年最小降雨量为406.00mm。年降雨日数平均31天，雨季多在7-9月份。

风：该地区多年最多风向为偏南风，风向频率为12%，春季以南风和东风为最多；夏季以东南风偏多；秋季和冬季为偏北风；全年平均风速为2.73m/s，多年瞬时最大风速为12.7-19.0m/s。

湿度：该地区多年平均相对湿度为68%，全年以3月份为最小，仅为60%；以8月份最大，为81%。

霜期：该地区多年平均无霜期为211.65天，最长为244天，最短为166天。

冻土深度：本地区最大冻土深度为45cm。

根据《中国动质动峰值加速度区划图》(GB18306-2001)图A1，本区地震动峰值加速度0.1g，属于地震烈度Ⅶ度区。

5、物产资源

泗水有着丰富的物产资源：优质花岗石储量50亿m3以上，优质石灰石储量100亿m3以上，优质陶土储量13亿m3，可供规模开采的石英石、重晶石、高领土、石膏、萤石等，发展建材业前景广阔。泉水资源得天独厚，全县已探明优质矿泉水5处，可形成年产20万吨的规模。开发矿泉水、发展饮料业、水产养殖业条件优越。泉林泉群流量1.5m3/s。常年水温14℃-18℃，水质优良，加之石缝泉、岩店泉、珍珠泉等泉群，总涌流量4m3/秒。泉林景区开发已全面启动，泉林啤酒及年产10万kg的名贵鱼种红鳟鱼，杂交鲟畅销省内外20多个地区。农林畜特产品质优量大。泗水是山东省大型果品生产基地，优质苹果、板栗、大桃、山楂、核桃、大枣40万亩，果品产量2亿kg。泗水是山东省畜禽生产加工基地，牛、羊、猪、鸡、兔肉资源丰富，年加工量10万多吨。泗水还是国内最大的薯类淀粉加工基地，年产淀粉、冷面、冷冻粉条10万多吨，产品畅销日本、韩国、美国、新加坡、台湾、香港等国家和地区。

2、 投资建厂计划

1、厂址选择和建厂条件

场址拟选定在山东省济宁市泗水县。该场址所在地提供优惠的条件地理位置
优越，交通运输方便，配套工程完善。泗水县位于山东省中南部。是泗河文化的发祥地，历史悠久，交通便利。

2、 地理位置

泗水县位于山东省中南部，泰沂山区南麓，泗河上游。地处北纬 35°28′～35°48′，东经 117°05′～117°35′。东邻平邑县，西接曲阜市，南连邹城市，北靠新泰市，西北与宁阳县接壤。

3、 交通运输条件

交通便利，具备水、暖、电、路、排水（污）、电信、邮政的“七通一平”。

4、 供水、供电、供汽

此项目所在地供水、供电、供汽和市政配套设施成熟，能满足本项目的需求。

山东省泗水县为了发展区域经济，当地政府加大招商引资力度，给出很多有利于企业发展的优惠政策。泗水县部分招商引资优惠政策如下：

1、投资者可通过出让、租赁、土地使用权作价出资或入股等形式使用土地。工业、商业、旅游、娱乐和房地产开发等经营性用地，一律采取招标、拍卖、挂牌三种方式供地。

2、土地使用权出让最高期限按不同行业或不同建设项目确定。居住用地期限70年；工业、教育、科技、文化、卫生、体育及其他用地期限50年；商业、旅游、娱乐业用地期限40年。土地使用出让期满需要延期的，受让人应在期满前1年提出书面申请，经批准后重新办理出让手续。

3、县外投资工业企业，投产之日起，前2年所征的企业所得税地方留成部分，由受益财政全额奖励给企业，3－5年所征的企业所得税地方留成部分50％奖励给企业。

4、对重大项目或者省级以上科技部门认定的高新技术项目，可采取一事一议，一企一策，特事特办的方法给予特殊优惠。

5、外来企业新上项目在筹建过程中，县内自主掌握的行政事业性收费只收取工本费，对中介性收费承诺济宁地区最低；对新上项目各项审批手续的审批时限承诺济宁地区最短。

6、投资兴办企业，由县委成立推进组，为投资者代办项目环评、立项、土地、工商登记、企业代码、税务登记、供水、供电等相关手续，实行全程服务。

7、全县各行政执法机关和经济管理部门拟对所有外来投资企业进行检查时，须事先向县优化环境发展委员会提出书面申请，经审查批准后方可实施。否则，不得以任何理由到企业进行检查。

8、县优化环境发展委员会全天候为客商服务，对客商投诉，做到有诉必查，有查必果；所有投诉案件在1个工作日内给予回音，7个工作日内将受理结果答复投诉人；所有查实违法违纪案件，一律严惩重处，并对有关当事人进行公开曝光。

9、 投资规模1000万美元以上或引进内资2亿元人民币以上，且符合国家产业政策的大项目，由市政府统一协调用地指标、建设标准厂房，免缴城市建设配套费。属基地型、龙头型、高端型重大产业项目，可以采取“一事一议”的办法，给予更加优惠的政策扶持。

10、对外来投资企业所需土地给予优惠，开发区内土地价格给予最低优惠。

11、税收享受外商投资优惠政策，免收县内自主掌握的行政事业性收费。

13、对重大项目或者省级以上科技部门认定的高新技术项目，可采取一事一议、一企一策、特事特办的方法给予税费、土地价格等方面的优惠政策;审批手续实行“一站式”服务。

5.    投资建厂计划

5.1     基本的股份组成筐架

山东舜德实业有限公司股权结构图

5.2     董监事会的人员组合

公司设董事会成员为3人，由股东会选举产生。董事任期３年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长１人，由董事会选举产生。董事长任期３年，任期届满，可连选连任。董事长为公司法定代表人，对公司股东会负责。

公司设监事１人，由公司股东会选举产生。监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。

5.3     经营团队

法人代表刘建国，身份证号码：370831197210020717     性别：男

出生年月1972年10月2日，民族：汉，毕业于济南财经学院，金融专业，现学历大专，2008年10月-2009年9月任北京嘉盛科技销售部经理；2009年9月至今为北京舜德科贸有限公司法人代表至今。

公司副总经理，徐强，性别：男1983年8月10日出生，民族：汉，毕业于北京现代企业管理培训学校，企业管理专业，2002年2月—2004年6月在黄海粮油有限公司担任计量部主任，2004年12月—2006年12月在中国人民武装警察部队二中队服役，2006年12月—2009年7月，在永春堂生物科技有限公司担任供应部经理，2009年至今担任北京舜德科贸有限公司业务经理，具有多年丰富的企业管理经验。

公司副总经理：刘建春，性别：女1970年2月6日出生，民族：汉，毕业于山东大学，经济管理专业，1991年—2000年泗水酒厂企管综合部担任企业管理，考核，考评，工资核算工作，2000-2006中国银行泗水支行业务部，储蓄专柜担任记账，储蓄业务工作，2006-2012圣斯服饰（泗水）有限公司仓储部主管担任公司全公司存货的收发存管理。

5.4     建厂规模及预算

根据市场需求，公司占地106688.3931平方米，总建筑面积33080平方米。其中，新建主厂房25200平方米，生产辅助间2000平方米，变配电室500平方米，水泵站380平方米，办公楼2000平方米，实验楼500平方米，生活间2400平方米，门卫室100平方米。堆场面积15840平方米。容积率0.31，绿化率12％。公司拟建设具有先进工艺装备水平的JCOE机组一条，建成投产后年产量可达15万吨，其中管线管12万吨/年，结构管和其他钢管3万吨/年。项目总投资36830.83万元。本项目建设时间为12个月，计划2012年5月份开始项目设计，7月份开始施工，9月份开始设备安装，2013年2月份开始试生产。项目建成投产后年可实现收入15亿元，实现利润12000万元。

舜德实业建设估算一览表

| 序号 | 工程费用名称 | 设计规划或 主要工程量 | 计量单位 | 估算单价 | 估算价值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建筑工程 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 4630 |  |
| 1 | JCOE车间 |  |  |  | 2892 |  |
| 1.1 | 车间土建 | 25,200 | 平米 | 0.08 | 2016 |  |
| 1.2 | 设备基础 | 25,200 | 平米 | 0.03 | 756 |  |
| 1.3 | 车间辅助建筑 | 2,000 | 平米 | 0.06 | 120 |  |
| 2 | 公辅设施 |  |  |  | 536 |  |
| 2.1 | 供配电 | 500 |  | 0.08 | 40 |  |
| 2.2 | 办公楼 | 12000 | 平米 | 0.10 | 900 |  |
| 2.3 | 泵房 | 380 | 平米 | 0.08 | 30 |  |
| 2.4 | 生活间 | 2400 | 平米 | 0.10 | 192 |  |
| 2.5 | 门卫及地磅 | 200 | 平米 | 0.08 | 16 |  |
| 2.6 | 锅炉房 | 480 | 平米 | 0.20 | 96 |  |
| 2.7 | 空压站 | 100 | 平米 | 0.08 | 8 |  |
| 2.8 | 质量检测中心土建 | 500 | 平米 | 0.10 | 50 |  |
| 3 | 总图运输 |  |  |  | 1202 |  |
| 3.1 | 钢管堆场 | 15840 | 平米 | 0.020 | 317 |  |
| 3.2 | 道路（一期) | 24300 | 平米 | 0.030 | 729 |  |
| 3.3 | 围墙 | 1780 | 米 | 0.040 | 71 |  |
| 3.4 | 绿化（一期） | 21133 | 平米 | 0.004 | 85 |  |
|  |  |  |  |  | 设备购置 | 安装工程 |
| 二 | 设备购置和安装费用 |  |  |  | 16263 | 799 |
| 1.4 | 车间设备购置与安装 |  |  |  | 14053 | 703 |
| 1.4.1 | 引熄弧板焊接平台等 | 1 | 套 | 221 | 221 | 11 |
| 1.4.2 | 钢板探伤机 | 1 | 套 | 108 | 108 | 5 |
| 1.4.3 | 翻板机 | 1 | 套 | 167 | 167 | 8 |
| 1.4.4 | 铣边机 | 1 | 台 | 902 | 902 | 45 |
| 1.4.5 | 预弯机 | 1 | 台 | 1042 | 1042 | 52 |
| 1.4.6 | 成型机 | 1 | 台 | 2130 | 2130 | 107 |
| 1.4.7 | 预焊装置 | 1 | 套 | 825 | 825 | 41 |
| 1.4.8 | 内焊装置 | 2 | 套 | 233 | 466 | 23 |
| 1.4.9 | 外焊装置 | 2 | 套 | 245 | 490 | 25 |
| 1.4.10 | X光探伤机 | 2 | 套 | 156 | 312 | 16 |
| 1.4.11 | 超声波探伤机 | 2 | 套 | 90 | 180 | 9 |
| 1.4.12 | 机械扩径机 | 1 | 台 | 1800 | 1800 | 90 |
| 1.4.13 | 水压机 | 1 | 台 | 1460 | 1460 | 73 |
| 1.4.14 | 管端X光射线检查 | 1 | 套 | 100 | 100 | 5 |
| 1.4.15 | 矫直机 | 1 | 台 | 385 | 385 | 19 |
| 1.4.16 | 整圆机 | 1 | 台 | 480 | 480 | 24 |
| 1.4.17 | 平头倒棱机 | 1 | 台 | 460 | 460 | 23 |
| 1.4.18 | 磁粉探伤机 | 1 | 套 | 75 | 75 | 4 |
| 1.4.19 | 测长承重打印设备 | 1 | 套 | 150 | 150 | 7 |
| 1.4.20 | 辊道、横移车及台架 | 1 | 套 | 1641 | 1641 | 82 |
| 1.4.21 | 电气自动控制系统 | 1 | 套 | 659 | 659 | 33 |
| 2 | 公辅设施 |  |  |  | 1410 | 76 |
| 2.1 | 供配电 | 500 |  | 0.08 | 500 | 25 |
| 2.2 | 泵房 | 380 | 平米 | 0.08 | 90 | 10 |
| 2.3 | 门卫及地磅 | 200 | 平米 | 0.08 | 50 | 3 |
| 2.4 | 天车 | 12 | 台 | 73.80 | 886 | 0 |
| 2.5 | 龙门吊 | 2 | 台 | 259.00 | 518 | 0 |
| 2.6 | 锅炉 | 2 | 台 |  | 150 | 50 |
| 2.7 | 空压站 | 100 | 平米 | 0.08 | 90 | 5 |
| 2.9 | 质量检测中心 |  |  |  | 400 | 20 |
| 2.9.1 | 金相显微镜 | 2 | 台 | 20.00 | 40 |  |
| 2.9.2 | 硬度计 | 2 | 台 | 5.00 | 10 |  |
| 2.9.3 | 100吨万能材料试验机 | 1 | 台 | 25.00 | 25 | 2 |
| 2.9.4 | 500焦耳冲击试验机 | 1 | 台 | 50.00 | 50 | 4 |
| 2.9.5 | 200吨式样展平机 | 1 | 台 | 50.00 | 50 | 4 |
| 2.9.6 | 冲击试样拉槽机 | 1 | 台 | 10.00 | 10 | 1 |
| 2.9.7 | 试样加工设备 | 5 | 套 | 15.00 | 75 | 6 |
| 2.9.8 | 30000JDWTT试验机 | 1 | 台 | 40.00 | 40 | 3 |
| 2.9.9 | 直读光谱仪 | 1 | 台 | 100.00 | 100 |  |
| 3 | 总图运输 |  |  |  | 400 |  |
| 3.5 | 管网 |  |  |  | 400 |  |
| 三 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 2370 |  |
| 1 | 可行性研究报告 |  |  |  | 40 |  |
| 2 | 初步设计及施工图 |  |  |  | 600 |  |
| 3 | 环境评价 |  |  |  | 25 |  |
| 4 | 安全卫生评价 |  |  |  | 25 |  |
| 5 | 工程建设监理费 |  |  |  | 280 |  |
| 6 | 场地设备及临时设施 |  |  |  | 100 |  |
| 7 | 工程勘探设计 |  |  |  | 50 |  |
| 8 | 土地使用权费 | 165416 | 平米 | 0.01 | 992 |  |
| 9 | 办公及生活设施 |  |  |  | 58 |  |
| 10 | 生产准备 |  |  |  | 200 |  |
| 四 | 预备费 |  |  |  | 1047 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 722 |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  | 325 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 24310 | 799 |

6.    营收预估

6.1     营业目标

公司近十年收入税金预测分析：第一年1-4月份为建设期，5-12月份为正常生产期。

| 序号 | 项 目 | 合 计 | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合 计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 |
|  | 生产负荷% |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 销售税金及附加 | 26185.58 | 2138.18 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 |
| 1.1 | 增值税 | 22875.30 | 1854.75 | 2473.01 | 2473.01 | 2473.01 | 2473.01 | 2473.01 | 2473.01 | 2473.01 | 2473.01 | 2473.01 |
| 1.1.1 | 销项税 | 164104.49 | 13305.77 | 17741.03 | 17741.03 | 17741.03 | 17741.03 | 17741.03 | 17741.03 | 17741.03 | 17741.03 | 17741.03 |
| 1.1.2 | 进项税 | 141229.19 | 11451.02 | 15268.02 | 15268.02 | 15268.02 | 15268.02 | 15268.02 | 15268.02 | 15268.02 | 15268.02 | 15268.02 |
| 1.2 | 教育费附加税 | 1143.76 | 92.74 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 |
| 1.3 | 城市维护建设税 | 1143.76 | 92.74 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 |
| 1.4 | 水利建设基金 | 228.75 | 18.55 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |
| 1.5 | 土地使用税 | 794.00 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |
| 2 | 总销售收入 | 1129425.00 | 91575.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 |

6.2     营业收益

公司近十年营业收益预测，第一年1-4月份为建设期，5-12月份为正常生产期。

| 序号 | 项 目 | 合 计 | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合 计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 |
|  | 达产率% |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 产品销售收入 | 1129425.00 | 91575.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 | 122100.00 |
| 2 | 销售税金及附加 | 26185.58 | 2138.18 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 | 2824.44 |
| 3 | 总成本费用 | 1022390.40 | 83734.61 | 110169.51 | 110169.51 | 110169.51 | 110169.51 | 110169.51 | 110169.51 | 110169.51 | 110169.51 | 110169.51 |
| 4 | 销售利润 | 80849.02 | 5702.21 | 9106.06 | 9106.06 | 9106.06 | 9106.06 | 9106.06 | 9106.06 | 9106.06 | 9106.06 | 9106.06 |
| 6 | 所得税 | 18479.48 | 969.38 | 1912.27 | 1912.27 | 1912.27 | 1912.27 | 2276.51 | 2276.51 | 2276.51 | 2276.51 | 2276.51 |
| 7 | 可分配利润 | 62369.54 | 4732.83 | 7193.78 | 7193.78 | 7193.78 | 7193.78 | 6829.54 | 6829.54 | 6829.54 | 6829.54 | 6829.54 |
| 8 | 公积金 | 6236.95 | 473.28 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 682.95 | 682.95 | 682.95 | 682.95 | 682.95 |
| 9 | 未分配利润 | 56132.58 | 4259.55 | 6474.41 | 6474.41 | 6474.41 | 6474.41 | 6146.59 | 6146.59 | 6146.59 | 6146.59 | 6146.59 |
| 10 | 累计未分配利润 |  | 5976.43 | 12450.84 | 12450.84 | 18925.24 | 25399.65 | 31546.23 | 37692.82 | 43839.41 | 49986.00 | 56132.58 |

6.3     财务预估

（一）财务评价原则

按照新建工程进行经济效益评价。经济效益计算中，宽厚板的价格，直缝埋

弧焊管价格和辅助材料等价格均依据当前钢材市场同类产品含税价格确定。

（二）经济评价前提

1 项目计算期

10 年，不含建设期 12 个月。

2 生产规模

生产线设计年生产直缝埋弧焊管 15 万吨。

3 实施进度

预计工程建设期为 12 个月，达产期 3 年，项目投产第 1 年达到设计生产能

力的 50%，第 2 年达到 75%，第 3 年以后年产能为 100%。

4 产量及销售价格

产能：15 万吨。其中输送管 12 万吨，结构管 3 万吨。各年产量及销售价格

见下表。

| 产品类别 |  | 单位 | 销售量 | 销售价格 （元/吨） | 销售额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 输送管 | 万吨 | 9.6 | 8700 | 83520 | 销售价 为含税 价格 |
| 第一年 | 结构管 | 万吨 | 2.4 | 5900 | 14160 | 销售价 为含税 价格 |
| 第二年及以后 | 输送管 | 万吨 | 12 | 8700 | 104400 | 销售价 为含税 价格 |
|  | 结构管 | 万吨 | 3 | 5900 | 17700 |  |

经计算，达产后正常年份销售收入 122100 万元。

5 税金及附加

5.1 增值税：根据国家有关规定，增值税为销项税减进项税，销项税及进项税税率均按 17%计取。

5.2 城市建设维护税：按应交增值税额的 5%计取。

5.3 教育费附加：按应交增值税额的 5%计取。

5.4 水利专项基金：按增值税的 1%计取。

5.5 土地使用税：4.8 元/㎡·年。

5.6 按国家规定，所得税按 25%的税率执行。

经计算，达产后正常年份交纳增值税 2473.01 万元，交纳城市建设维护税

123.65 万元，交纳教育费附加 123.65 万元，水利专项基金 24.73 万元，土地使用税 79.4 万元。

6 成本费用估算

6.1 主要成本中各种消耗指标由工艺专业提供，价格按现行市场价选取。

6.2 电费价格为 0.78 元/kWh·月，补充新水 2.65 元/立方米。

6.3 项目总定员 236 人，年人均工资及附加费为 5 万元。

6.4 固定资产折旧及摊销年限：按平均年限法进行折旧计算；固定资产残值率按

5%计算。

6.5 维修费按年折旧额的 25%估算。

6.6 其他管理费用按每人每年 1 万元估算。

6.7 其他营业费用（销售费用）按每吨产品 30 元估算。

6.8 财务费用（利息支出）：借款年利率按 6.5%计算。经估算，本项目达设计产能后，年总成本 110169.51 万元。

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 36830.83 |  |
| 1.1 | 其中：建设投资 | 万元 | 25108.84 |  |
| 1.2 | 铺底流动资金 | 万元 | 4000 |  |
| 2 | 产能 | 万吨 | 15 |  |
| 3 | 销售收入 | 万元/年 | 122100 |  |
| 4 | 销售税金及附加 | 万元/年 | 2824.44 |  |
| 5 | 总成本费用 | 万元/年 | 110169.51 |  |
| 6 | 利润总额 |  | 9106.06 |  |
| 7 | 所得税 |  | 2276.51 |  |
| 8 | 税后利润 |  | 6829.54 |  |
| 9 | 内部收益率 | % | 22.2 |  |
| 10 | 投资回收期 | 年 | 5.54 | 含建设期 |
| 11 | 财务净现值 | 万元 | 15454.67 |  |
| 12 | 投资利润率 | % | 22.2 |  |
| 13 | 投资利税率 | % | 29 |  |
| 14 | 盈亏平衡点 | % | 36 |  |

企业文化

我们的宗旨 ：

为股东创造最大价值，为顾客提供最优质的钢管，为员工营造最佳的工作环境和发展平台。

我们的使命 ：

做世界最优质的钢管，引领行业发展。

我们的愿景 ：

建成创新能力强、制管产业链完整、技术领先、管理科学、文化先进、企业和谐、国际一流的专业化钢管生产企业集团。

我们的价值观

诚信、执着、共赢、合作、发展

融投资合作关系

融投资方式双方共同协商，入股、控股、联营、还本付息、融资租赁、股权质押等方式均可。舜德希望与和钢铁企业有关的上下游客户建立合作伙伴关系，资源共享，优势互补，在本企业获得优良资源的前提下，也为各钢铁企业带来了经济效益，让我们共同推进整个项目的领域性发展，舜德承诺，运用一流的钢铁资源，制造一流的管业，与各钢铁企业共同为油气事业创造价值，推动中国直缝埋弧焊管事业的发展，共享发展带来的经济价值！

总结

在人才方面，项目运营以后将拥有236名员工，其中20名精明干练的管理以及后勤人员组成公司的智囊团，216名经过国内外培训的技术精湛的工程技术人员和操作娴熟严谨的操作人员是公司的中坚力量，庞大的人力资源，为推动公司的发展提供了无限的智慧与力量。本项目符合区域规划，选用国际先进生产技术和设备，产品主要应用于石油行业，符合国家和地方鼓励投资产业政策。大口径直缝焊管作为目前输送管领域高端产品，提高我国焊管行业的国际竞争能力。促进当地工业的快速发展，更好地为国民经济的持续快速增长提供能源保障。项目建成后，企业增加了新的经济增长点，同时为国家和地方的税收增加做出贡献，公司还参与国际竞争，为国家创汇做出贡献。公司项目扩大了企业的产品覆盖面，增强企业抗风险的能力，有利于企业长期稳定持续发展。

秉承北京舜德科贸公司的企业精神：求实奋进 诚信营销，山东舜德实业有限公司以精益求精、表里如一的承诺赢得客户对我们的信赖，产品合格率、顾客满意率是公司的质量方针；用我专心换客户的放心是公司的目标。希望在社会各界的支持下，舜德实业能为中国的油气企业以及直缝埋弧焊管技术贡献自己的一份力量。

山东舜德实业有限公司

2012年9月12日